РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ОЛОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙТЕЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

186021, Россия, Республика Карелия, Олонецкий район,

Куйтежское сельское поселение, д. Куйтежа, ул. Ленина, д. 21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28  января  2022                                                                                      № 1

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)

по приведению источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Куйтежского сельского поселения в исправное состояние в 2022 году.

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 9 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», постановлением администрации Олонецкого национального муниципального района от 26.01.2022  № 158 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по приведению источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Олонецкого национального муниципального района в исправное состояние в 2022 году»,

администрации Куйтежского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить прилагаемый  План мероприятий («дорожную карту»)  по приведению источников наружного противопожарного водоснабжения  на территории Куйтежского сельского поселения в исправном состояние в 2022 году (далее - дорожная карта).

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Куйтежского сельского поселения и на информационных стендах сельской библиотеки и МБУ «Куйтежский КДЦ».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Куйтежского                                                                      Л.А.Хейнонен

сельского поселения

Утвержден постановлением администрации

Куйтежского сельского поселения

От 28.01.2022 № 1

ПЛАН

Мероприятий («дорожная карта»)  по приведению источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Куйтежского сельского поселения в исправное состояние в 2022 году.

| № | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение нормативного правового акта (нормативного документа) поселения о создании рабочей группы по приведению источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Куйтежского сельского поселения | Администрация Куйтежского сельского поселения. | 15.02.2022 |
| 2 | Определение необходимого количества и вида источников наружного противопожарного водоснабжения, требуемых для целей пожаротушения, в населенных пунктах | Администрация Куйтежского сельского поселения. | 31.03.2022 |
| 3 | Составление перечня объектов противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах поселения. | Администрация Куйтежского сельского поселения. | 30.05.2022 |
| 4 | Проведение анализа состояния, количества и соответствия источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах поселения, требованиям нормативных документов | Администрация Куйтежского сельского поселения. | 30.05.2022 |
| 5 | Определение источников финансирования для восстановления работоспособности и содержания (обслуживания) источников наружного противопожарного водоснабжения на территории поселения | Администрация Куйтежского сельского поселения. | 30.05.2022 |
| 6 | Устройство наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах поселения с числом жителей 50 и более человек | Администрация Куйтежского сельского поселения. | В течение года |
| 7 | Разработка (корректировка) инструкций (соглашений) о проведении сезонных проверок источников наружного противопожарного водоснабжения. | Администрация Куйтежского сельского поселения. | 15.04.2022 |
| 8 | Участие в сезонных проверках состояния источников наружного противопожарного водоснабжения. | Администрация Куйтежского сельского поселения. | Май Октябрь |
| 9 | Подготовка, согласование и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по приведению источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Куйтежского сельского поселения в исправное состояние в 2023 году. | Администрация Куйтежского сельского поселения | 30.12.2022 |