РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ОЛОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Совет – ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН  КУЙТЕЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

186021, Россия, Республика Карелия, Олонецкий район,

Куйтежское сельское поселение, д. Куйтежа, ул. Ленина, д. 21

РЕШЕНИЕ

от 26 февраля 2025                                                                                   № 60

Об утверждении плана по благоустройству территорий

Куйтежского сельского поселения на 2025год

На основании пункта 9 статьи 8 Устава Куйтежского сельского поселения,  Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в целях   проведения мероприятий по благоустройству территорий   населенных пунктов Куйтежского сельского поселения,

Совет Куйтежского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Утвердить План работы по благоустройству населенных пунктов, расположенных на  территории Куйтежскому сельскому поселению на 2025.

2. Решение Совета Куйтежского сельского поселения от 28.05.2024г.

№ 43 «Об утверждении плана по благоустройству территорий Куйтежского сельского поселения на 2024 год », считать утратившим силу.

Председатель Совета

Куйтежского сельского поселения                                              Е.В. Изотова

Глава Куйтежского сельского поселения                                   Л.А. Хейнонен

Приложение

План

по благоустройству населенных пунктов, расположенных

на территории Куйтежского сельского поселения

на 2025 год

| № | Мероприятия | Срок проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация работы с населением по проведению мероприятий по уборке придомовых территорий, (уборка дров, ремонт или демонтаж ограждений, старых сараев, туалетов на придомовых территориях) | Апрель- июнь | Администрация совместно с депутатами Совета |
| 2 | Проведение субботников по уборке общественных мест | Апрель - май | Администрация совместно с депутатами Совета |
| 4 | Уборка и благоустройство территорий памятников и воинских захоронений | Апрель - май | Администрация совместно с депутатами Совета |
| 5 | Уборка общественных кладбищ, вывоз мусора | Май - июнь | Администрация совместно с депутатами Совета, жители населенных пунктов |
| 6 | Демонтаж полуразрушенных зданий и сгоревших строений | постоянно | Администрация совместно с депутатами Совета |
| 7 | Участие в акции по очистке берегов малых рек и водоемов «Вода России» | Апрель - сентябрь | Администрация совместно с депутатами Совета, жители населенных пунктов |
| 8 | Обкос зеленой травы в общественных местах | постоянно | Администрация совместно с депутатами Совета |
| 9 | Подворовый обход населения по профилактике пожароопасного периода, антитеррористической направленности, Гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций | Июнь | Администрация совместно с депутатами Совета, жители населенных пунктов |
| 10 | Уборка, ремонт колодца в пос. Речная Сельга | постоянно | Администрация совместно с депутатами Совета, жители населенных пунктов |
| 11 | Вырубка деревьев, представляющие угрозу для жизнедеятельности граждан | постоянно | Администрация совместно с депутатами Совета, жители населенных пунктов |
| 12 | Провести грейдерование и частичный ямочный ремонт дорог местного значения. Устройство перил на пешеходном мосту на ул.Набережная | июнь-июль | Администрация совместно с депутатами Совета |